П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

# «УЛЯПСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

От  «13» апреля 2020 года №16

а.Уляп

Об актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения

и комплексной программы развития систем коммунальной

инфраструктуры муниципального образования «Уляпское сельское поселение» на 2020год

Руководствуясь  п.10.1 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год» , Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.08.2019 года № 182 «О республиканской программе по повышению качества водоснабжения «Чистая вода» на 2019-2024 годы», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01.04.2020года № 55 «О внесении изменений в республиканскую программу по повышению качества водоснабжения «Чистая вода на 2019-2024 годы»,  Уставом муниципального образования «Уляпское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести актуализацию  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Уляпское сельское поселения» и схемы водоснабжения и водоотведения  МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 год.

2. Утвердить план-гафик проведения  актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения  МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 год( приложение № 1).

3. Назначить ответственным за проведение актуализации  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Уляпское сельское поселения» и схемы водоснабжения и водоотведения  МО «Уляпское сельское поселение» на 2020 год заместителя главы администрации  МО «Уляпское сельское поселение» (Алибердов М.Р.).

4. Подготовить и разместить на официальном сайте муниципального  образования «Уляпское сельское  поселение» Уведомление о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 2020год (приложение № 2)

5. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Уляпское  сельское поселение» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Уляпское сельское поселение»                                               Т.И.Губжоков

Приложение № 1

к постановлению АМО «Уляпское сельское поселение»

от 13 апреля 2020 года № 16.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «Уляпское сельское поселение» на 2020год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовка постановления о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения и КПРСКИ | заместитель главы администрации | В течении з-х рабочих дней |  |
| 2 | Подписание и доведение постановления об актуализации до исполнителей | заместитель главы администрации |  |  |
| 3 | Размещение уведомления о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте администрации | заместитель главы администрации | В течение 1 дня, с момента подписания постановления |  |
| 4 | Ранее утвержденную схему водоснабжения и водоотведения опубликовать на официальном сайте администрации с доступом населения для внесения предложений | Ответственное лицо за отслеживанием информации по электронной почте и соц.сетей. | В течение 1 дня, с момента подписания постановления |  |
| 5 | Публикация в районной газете «Дружба» информации об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения и уведомления | Ответственное лицо за СМИ | В дни выхода районной газеты |  |
| 6 | Заключение договора о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения и КПРСКИ | Глава МО | Не более 6 дней Срок исполнения договора не более 15 дней |  |
| 7 | Организация сбора замечаний и предложений | заместитель главы администрации | В течении 15 дней со дня опубликования |  |
| 8 | Размещение на официальном сайте поселения и публикация в районной газете о проведении публичных слушаний | Ответственное лицо за СМИ | До _____ |  |
| 9 | Проведение публичных слушаний |  | До_______ |  |
| 10 | Обобщение предложений и замечаний и передача итогового протокола публичных слушаний разработчикам | заместитель главы администрации | До________ |  |
| 11 | Утверждение актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения | заместитель главы администрации |  |  |
| 12 | Размещение актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте МО «Уляпское сельское поселение» | заместитель главы администрации |  |  |
| 13 | Уведомление Минстроя Республики Адыгея об утвержденной актуализированной схеме водоснабжения и водоотведения МО «Уляпское сельское поселение» | Глава муниципального образования |  |  |

Приложение № 2 к постановлению

АМО «Уляпское  сельское поселение»

От 13.04.2020года № 16

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении ежегодной актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Уляпское сельское поселение» в 2020году на предмет участия в национальном проекте «Чистая вода»

Действующая  схема  водоснабжения и водоотведения МО «Уляпское сельское поселение», утвержденная решением Совета народных депутатов  от 05.04.2018 года за № 67( далее- схема водоснабжения и водоотведения) в полном объеме размещена на официальном сайте МО «Уляпское сельское поселение».

В  соответствии с Постановлением  Кабинета Министров Республики Адыгея от 1 августа 2019 года № 182 «О республиканской программе по повышению качества водоснабжения «Чистая вода» на 2019-2024 годы» МО «Уляпское сельское поселение»  включено в данную программу.

В соответствии с   п.10.1 Методических рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год»  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, администрация МО «Уляпское сельское поселение»  уведомляет  всех заинтересованных, физических и юридических лиц МО «Уляпское сельское поселение» о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на 2020год.

Сбор замечаний и предложений от ресурсоснабжающих организаций и  иных заинтересованных лиц по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется МО «Уляпское сельское поселение»  в срок до 17:00 часов _________2020 года включительно по адресу: 385326, Республика Адыгея, Красногвардейский район, аул Уляп, ул. Бр.Шекультировых, 1 в письменном виде. Контактный телефон /факс 8(87778)5-71-37, адрес электронной почты nuret1904@mail.ru

Порядок и место опубликования результатов актуализации схемы водоснабжения и водоотведения:

Администрация МО «Уляпское сельское поселение»  опубликовывает результаты актуализации  схемы водоснабжения и водоотведения на информационных стендах и официальном сайте МО «Уляпское сельское поселение»  уляпское.рф.

Ответственное лицо-заместитель главы МО «Уляпское сельское поселение»- Алибердов М.Р.

# Text boxes

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  АДЫГЕЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «УЛЯПСКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

УРЫСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕ

АДЫГЭ РЕСПУБЛИК

ЧIЫПIЭ ГЪЭПСЫКIЭ ЗИIЭУ

«УЛЭПЭ КЪОДЖЭ ПСЭУПIЭМ»

ИАДМИНИСТРАЦИЙ